# TASK-003 詳細設計・実装完了書 Ver.1.0

AI動画制作自動化システム / Asset Registry・Ingest・Path Resolver

| Project | ai-video-production |
| --- | --- |
| TASK | TASK-003 — Asset Registry / Ingest / Path Resolver |
| Status | COMPLETED / CLOSED |
| Package | 0.3.0 |
| Governance | DEV-4 FOUNDATION CRITICAL / score 33 |
| Date | 2026-08-09 |

# 1. 目的と完了範囲

後続のTimebase/Normalization、SRT・字幕、無音/フィラーCut、SE/BGM/ナレーション、DaVinci Resolve自動編集が同じ素材正本を安全に参照できるよう、元素材の取込境界・権利情報・Checksum・Logical URI・Asset Registry・source-manifestを実装した。

元素材は破壊せずコピーする。

Raw OS PathはIngest境界だけで使用し、Canonical Asset/Manifest/Evidenceには保存しない。

受入後の正本はasset:// / job:// Logical URIで参照する。

Proxy、VFR/CFR、48kHz WAV、Time MapはTASK-004へ明確に残す。

# 2. Canonical Ingest Flow

| 段階 | 処理 | 安全条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Source authorization | 明示allowlist内・非symlink・regular fileのみ |
| 2 | Target-local staging | read-only sourceをchunk copy、source変化検知 |
| 3 | Structural probe | 固定argv / shell=False のffprobe |
| 4 | Checksum | staging copyと同時にSHA-256 |
| 5 | Rights / duplicate decision | Job内duplicateは統合、権利差異はHuman Review |
| 6 | Atomic promotion | 同一target root内でos.replace、canonical sourceをread-only化 |
| 7 | Registry / version | SQLite schema v2へAsset・operation bindingを保存 |
| 8 | source-manifest | DB revision予約 → schema validate → versioned atomic JSON |
| 9 | Evidence | append-only ASSET_INGEST、Raw source path非保存 |

# 3. Asset Registry / Rights Contract

| 分類 | 主な記録項目 |
| --- | --- |
| Identity | asset_id / production_job_id / asset_type / logical_uri / checksum |
| Rights | owner / rights_status / commercial_use / derivative_allowed / reuse_allowed |
| Audio Rights | SAFE / REPLACE / REVIEW / NOT_APPLICABLE |
| Restrictions | attribution / territory / rights_valid_until / publication_restrictions / approved_segments |
| Media | safe ffprobe metadata / original_name / source provenance |
| Recovery | asset_versions producer_operation_id / evidence_refs |

権利不明の素材を登録不能にはしないが、auto_use_allowed / rights_review_required により後続の自動利用と人間Reviewを分離する。Duplicate bytesに異なる権利分類が来た場合はsilent overwriteせずHUMAN_REVIEW_REQUIREDとする。

# 4. Path / Filesystem Safety

SourcePathPolicyが実在するabsolute allowlist rootだけを許可。

source symlink、root外escape、NUL、missing/non-fileを拒否。

source authorizationはJob State変更より前に実行。

LogicalPathResolverはasset:// / job://を環境Pathへ変換しJob scopeを検証。

Stagingはtarget root内に置き、atomic promotion境界を同一Filesystemに限定。

既存targetのChecksumが不一致なら上書きせずIntegrity Error。

# 5. SQLite Schema v2 / Concurrency

TASK-001のSQLiteをadditive migrationし、既存データを保持したままAsset rights metadata、operation error/result、manifest status/operation bindingを追加した。Job-local checksum unique indexにより重複正本を抑制する。

Manifest revisionはBEGIN IMMEDIATEで先に予約する。

PENDING reservationはlatest_manifestから見えない。

Asset snapshotはrevision予約後に取得し、higher revisionにstale snapshotが入る競合を防ぐ。

Versioned manifestが成功後にCOMMITTEDへ移行。

derived latest pointerは自分が最新committed revisionの場合だけ更新する。

# 6. Idempotency / Recovery

| Failure point | Recovery behavior |
| --- | --- |
| Source deny / ffprobe failure | Registry未変更。Staging cleanup。 |
| Promotion後・Registry前 | そのoperationが新規作成したtargetだけ削除。Raw sourceは保持。 |
| Registry後・Manifest/Evidence前 | operation=PARTIAL、Asset保持、source-free repair可能。 |
| Process hard death | asset_versionsのproducer_operation_idからAssetを再発見。 |
| Repair時 target missing/tampered | repair拒否、PARTIAL維持、explicit last_error_code。 |
| Completed replay after Job advances | 新規ingest state gateを通さず既存結果を返す。 |

# 7. DEV-4 Criticで検出・修正した項目

| Finding | 修正 |
| --- | --- |
| 拒否sourceでもJob StateがINGESTINGになり得た | Source authorizationをstate transitionより前へ移動 |
| Job進行後のidempotent replayが失敗 | completed/repair pathをnew-ingest state gateより前へ移動 |
| Concurrent manifest revision競合 | SQLite reservation PENDING→COMMITTEDへ変更 |
| Higher revision stale snapshot | revision予約後にAsset snapshot取得 |
| Hard crash後にsource必須 | asset_versions producer operation bindingでsource-free recovery |
| Repairがtampered targetを再正本化可能 | target存在+SHA-256検証を必須化 |
| Empty file受入 | zero-byte reject |
| Repair失敗のoperation診断が古い | PARTIAL維持+last_error_code更新 |

# 8. Verification

| Verification | Result |
| --- | --- |
| pytest | 110 / 110 PASS |
| compileall | PASS |
| wheel build | ai_video_production-0.3.0-py3-none-any.whl PASS |
| Wheel SHA-256 | bcaaaa961ccfe3c433be3672f1525d2a9af3917b0e9fbb8691b1abae8231f826 |
| installed-wheel import/version | PASS |
| installed-wheel real WAV + ffprobe + CLI ingest | PASS |
| packaged schema resources | PASS |
| git diff --check | PASS |
| Final Critic | PASS / 0 BLOCKING FINDINGS |
| Final Judge | APPROVED / COMPLETED |

# 9. Scope外・次の依存

TASK-004 — Timebase / Proxy / Normalization が次の推奨Taskである。SRT/字幕、フィラー/無音Cut、Timeline Mappingを前倒しする方針は維持するが、元動画時間と編集時間のズレを防ぐため、TASK-004のTimebase/Normalization contractは最低限先に確定する必要がある。TASK-004は本書によって認可されない。