# AI動画制作自動化システム

外向けプロジェクト概要・ロードマップ Ver.1.3

# 何を作っているか

長時間の動画素材を安全に取り込み、AIと自動処理で字幕・不要部分・見どころ・演出素材を整理し、DaVinci Resolveで人が仕上げられる編集Timelineを作る制作基盤です。AIに公開まで丸投げするのではなく、時間のかかる準備と反復作業を自動化し、編集者は構成・演出・最終判断に集中します。

# 現在できている土台

処理を途中から安全に再開できるJob/Evidence基盤

DaVinci Resolve Studio 21.0.2.4への実機接続と安全なWindows/WSL2通信

元素材を壊さずコピーし、Checksum・権利情報・形式を確認してAssetとして登録する安全なIngest

環境ごとのPath差をLogical URIで吸収する仕組み

# これから優先する編集機能

| 優先機能 | 目標 |
| --- | --- |
| SRT / 字幕 | 音声からSRTを作り、Resolve字幕Trackへ配置 |
| カット | 無音、フィラー、言い直し等を候補化して元動画をCut |
| SE | 必要な効果音を生成/取得し適切な位置へ配置 |
| BGM | BGMを生成/取得しloop/fadeを含めて配置 |
| ナレーション | 指定原稿または後の自動原稿から音声を生成し配置 |

# ロードマップ

| Step | 内容 |
| --- | --- |
| 1 完了 | システム基盤・Resolve接続・素材Ingest |
| 2 次 | 動画の時間軸/Proxy/Normalizationと正確なTimeline Mapping |
| 3 優先 | SRT/字幕、無音/フィラーCut、元動画Cut |
| 4 優先 | SE/BGM/ナレーション生成・配置 |
| 5 | Scene/Multimodal/ゲーム別精度向上 |
| 6 | Privacy/Storage/Dashboard/縦動画などProduction運用 |
| 7 | 公開後Feedbackと自動改善 |

# 現在の進捗

2026年8月9日時点で、Foundation・Resolve接続/IPC・安全なAsset Ingestまで完了しています。次のTimebase/NormalizationとTimeline Mappingを最小限で確立した後、字幕・Cut・SE/BGM/ナレーションをロードマップ前半へ寄せて実装します。

# 安全性と人間の編集を守る考え方

元素材は破壊せず、正規化後の素材は別Assetとして管理します。

AI/自動化が扱うTimelineと、人間が仕上げるTimelineを分離する設計です。

権利情報、Checksum、処理Evidenceを残し「何を使い、なぜその結果になったか」を追跡できます。

公開・削除・課金などの外部副作用は、内部解析とは別のGateとして扱います。

# 最初の実用完成イメージ

動画を投入すると、字幕と不要区間候補を作り、採用したCutを反映した字幕付きResolve Timelineを自動生成します。そこへSE/BGM/ナレーションの生成・配置を順次統合し、編集者が通常のResolve操作で仕上げられる状態を最初の実用価値として目指します。