TASK-002 詳細設計・実装完了書

Resolve Capability Spike  |  Ver.1.0

COMPLETED DaVinci Resolve Studio 21.0.2.4の実機Sandbox Capabilityと、WSL2→Windows IPC境界をEvidenceで確定。DEV-4 Final Critic/Judgeを通過し、TASK-002を正式完了。

| 項目 | 確定値 |
| --- | --- |
| Project | ai-video-production |
| TASK | TASK-002 — Resolve Capability Spike |
| Governance | DEV-4 FOUNDATION CRITICAL / score 22 |
| Package | 0.2.4 |
| Resolve | DaVinci Resolve Studio 21.0.2.4 / WINDOWS_PROGRAMDATA |
| Final Matrix | 15 SUPPORTED / 1 LIMITED / 7 PROBE_REQUIRED / 0 UNSUPPORTED |
| Regression | 81 / 81 PASS |
| IPC ADR | WSL2→Windows: authenticated HTTP/JSON |

# 1. TASKの目的と完了範囲

後続の自動編集機能を実装する前に、対象PC・対象DaVinci Resolve版で「何が実際に操作できるか」と「WSL2からWindows側Resolve Gatewayへどう接続するか」を推測ではなく実測で確定することがTASK-002の目的である。

Resolve Scripting Bridgeの探索・接続診断

Read-only Capability Matrix

明示認可されたSandbox Mutation Probe

Windows-local IPC比較

WSL2→Windows実トポロジーIPC測定

Final IPC ADR

Evidence/Schema/Timeout/Failure classification

後続TASKへ引き継ぐSafety Floor

# 2. Safety Floor

Default ProbeはRead-only。

Mutationは明示acknowledgementとBAI_CAPABILITY_PROBE_* Sandbox Projectでのみ許可。

非Sandbox ProjectまたはProject identity不明時はfail-closed。

Project削除、Render開始/停止、Relink、Resolve強制終了はTASK-002のSandbox Probeでは実行しない。

Bearer tokenは一時値で、Evidenceへ保存しない。

未測定機能はSUPPORTED/UNSUPPORTEDへ推測せずPROBE_REQUIREDを維持する。

# 3. 実機Capability Evidence

最終Sandbox Probeは、Ownerが手動で作成したBAI_CAPABILITY_PROBE_MANUAL内だけで実行された。Mutation gateはauthorized=true / executed=true。

| Capability | 判定 | 実測内容 |
| --- | --- | --- |
| Resolve connection/version/product | SUPPORTED | Resolve root取得、21.0.2.4、Studioを確認 |
| Project open/save/export | SUPPORTED | 同一SandboxのLoad/Saveと非空DRP Export |
| Project create | LIMITED | Sandboxを手動作成済みのため再作成せず |
| Media Pool / Bin | SUPPORTED | Media Pool取得、専用Bin作成 |
| Media import | SUPPORTED | 生成1秒WAVをImport |
| Timeline create/build | SUPPORTED | 空Timeline作成、WAVをAppend |
| Timeline marker | SUPPORTED | Timeline startへMarker追加 |
| Subtitle mutation | PROBE_REQUIRED | 後続字幕配置TASKで実測 |
| Render mutations | PROBE_REQUIRED | Render所有TASKで実測 |
| Media relink | PROBE_REQUIRED | Relink所有TASKで実測 |

Capability Matrix 15 SUPPORTED / 1 LIMITED / 7 PROBE_REQUIRED / 0 UNSUPPORTED。PROBE_REQUIREDは「使えない」ではなく、TASK-002の安全な最小Mutation範囲では実測していないことを示す。

# 4. Final IPC ADR

WSL2上の自動処理WorkerとWindows側Resolve Gatewayの主IPCとして、認証付きHTTP/JSONを採用する。Windows Named PipeはWindows-local optimization candidateとして保持する。

| 測定項目 | 結果 |
| --- | --- |
| Source | WSL2 |
| Windows host kind | DEFAULT_GATEWAY |
| Unauthenticated rejection | PASS |
| Authenticated roundtrip | PASS |
| Same-endpoint restart | PASS |
| Round trips | 16 |
| Latency p50 | 1.255 ms |
| Latency p95 | 1.699 ms |
| Token persisted | false |

## 採用理由

実際のWSL2→Windows境界で認証・再起動まで測定できている。

動画編集操作に対して1〜2ms級のIPC遅延は支配的コストではない。

標準HTTP Clientを利用でき、WSL2/Windows間のPlatform couplingを抑えられる。

Resolve APIをWindows Gatewayだけに閉じ込められる。

# 5. Package 0.2.4 Final Corrective

0.2.3実機Probe後、Timelineへ配置された1秒WAVが数秒後に赤/OfflineとなるOperator Observationがあった。コードレビューにより、WAVとDRPをTemporaryDirectoryへ生成し、process終了時に削除していたことが原因と判断した。

修正 0.2.4ではProbe WAVとDRPをresolve-spike-evidence/probe-assets/<SandboxProject>/配下へ保持する。これによりProbe終了自体がMedia Offlineの原因にならない。

Sandbox Project名は ^BAI_CAPABILITY_PROBE_[A-Za-z0-9_-]+$ に制限し、project-name由来Path Traversalを防止。

Persistent asset directoryをSupervisor→Workerへ明示的に引き渡す。

既存のProject identity確認・fail-closed Safety Floorは一切緩和しない。

Owner判断により、この後処理修正だけを確認する追加実機runはTASK完了必須条件としない。

# 6. Verification

| 検証 | 結果 |
| --- | --- |
| pytest | 81 / 81 PASS |
| compileall | PASS |
| wheel build | PASS |
| installed schema resources | PASS |
| installed sandbox path guard | PASS |
| wheel SHA-256 | 4309d3ddb3d83608decc8ad55e7a11385517a23264050e34afec3fde2cc8273b |

# 7. DEV-4 Final Review

| Gate | 結果 |
| --- | --- |
| Tester | PASS |
| Critic | PASS / 0 BLOCKING FINDINGS |
| Judge | APPROVED / COMPLETED |
| Historical Evidence | Attempt 01/02/03を原本Hash付きで保存 |
| Documentation Sync | PROJECT / Current State / Task Index / Roadmap / README同期 |

# 8. 残存する非Blocking事項

SRT/Subtitle mutationは後続の字幕生成・Resolve配置TASKで実機確定する。

Render設定/Queue/Start/Status/CancelはRender QA TASKで確定する。

Media Relinkは必要になったTASKで専用Sandbox Evidenceを取得する。

0.2.4 retained-mediaの追加目視確認は任意。TASK-002完了条件ではない。

# 9. 次の推奨ルート

Editing-first Route TASK-003 Asset/Ingest → TASK-004 Timebase/Normalization → TASK-022 Timeline Mapping の必要最小基盤を作り、その後SRT/字幕、フィラー/無音Cut、SE/BGM/ナレーション生成・配置を可能な限り前倒しする。

この推奨は次TASKのAuthorizationではない。TASK-003はOwnerの明示指示があるまでNOT_STARTED / NOT_AUTHORIZED。