AI動画制作自動化システム

TASK-001 詳細設計・実装完了書

Project Foundation / Domain Model  Ver.1.0

Status: COMPLETED  /  Governance: DEV-4 FOUNDATION CRITICAL

Consumer Project: ai-video-production  |  2026-08-09

Product Design Baseline: 基本・詳細統合設計書 Ver.0.6 外部SKILL統合版
BAI Development OS: package 1.0.0 / Architecture Ver.2.27 CURRENT_CANONICAL

# 1. 文書目的と完了状態

本書は、AI動画制作自動化システムの全後続Consumer TASKが依存するProduct Foundation / Domain Modelについて、TASK-001で確定した詳細設計、実装範囲、Critic修正、検証結果を一体化した完了版設計書である。

TASK-001はCurrent BAI Development OSの実装コードで再評価し、DEV-4 FOUNDATION CRITICAL（score 25）として完了した。旧引継ぎ資料のDEV-3判定は初期Git履歴に保存し、現在正本ではSafety Floorを下げていない。

| 項目 | 確定値 |
| --- | --- |
| Project | ai-video-production |
| TASK | TASK-001 — Project Foundation / Domain Model |
| Historical Alias | VIDEO-TASK-001 |
| Final Status | COMPLETED |
| Governance | DEV-4 FOUNDATION CRITICAL |
| BAI OS Runtime Dependency | なし — Level A Governance Only |
| DistributedOS | DISABLED |
| External Side Effects | なし |
| OS-internal TASK-016 | 未開始 / 未認可 / 変更なし |

# 2. Scope / Out of Scope

## 2.1 In Scope

Product ID体系

Production Job State Machine / optimistic concurrency / checkpoint resume

Canonical Manifest Envelope / Schema versioning

Asset Registry / rights / Logical URI

Path Resolver / traversal・symlink境界

Atomic JSON write / checksum

Product Error Envelope

Product Evidence / Checkpoint / Operation

Timeline ownership / revision guard

Profile Snapshot / Product Plugin boundary

SQLite WAL foundation tables / idempotency

External Skill reference-only intake / static inspection

## 2.2 Out of Scope

FFmpeg実素材変換、VFR/CFR正規化

Scene/VAD/ASR/WhisperX/話者分離/字幕生成

Candidate Clip Graph最適化

DaVinci Resolve実機API操作

Premiere XML出力

AI SE/BGM/Video/TTS生成

UI、YouTube/TikTok公開、Webhook、課金などの外部副作用

BAI Development OS Core変更、OS-internal TASK-016、DistributedOS

# 3. BAI Development OS / Product責任分離

| 対象 | Owner | 確定契約 |
| --- | --- | --- |
| 開発TASK状態 | BAI LifecycleOS | 開発Governance専用。Product Job状態へ流用しない |
| 動画制作案件状態 | Product Job State Machine | src/ai_video_production/state.py がProduct契約を所有 |
| 開発Evidence | Project TASK Evidence | docs/ai-team/tasks/TASK-001/ |
| 実行Evidence | Product Evidence | append-only JSONL。ID namespaceはEVD-* |
| 開発Security | BAI SecurityOS | BAI OS側の開発Tooling境界 |
| Product Security | Product domain guards | Path / rights / ownership / secret masking等 |
| Runtime依存 | Level A | BAI OS packageをProduct runtimeへ組み込まない |

# 4. Identifier Contract

Product生成IDは `<PREFIX>-<26文字 Crockford Base32 ULID>`。48-bit millisecond time + 80-bit cryptographic randomを使用し、発行後は不変とする。

| Identity | Prefix |
| --- | --- |
| Production Job | JOB |
| Asset | ASSET |
| Segment | SEG |
| Candidate | CAND |
| Manifest | MAN |
| Operation | OP |
| Evidence | EVD |
| Checkpoint | CHK |
| Profile Snapshot | PSN |

# 5. Production Job State Machine

Product Job StateはJobStateServiceのみが変更を要求し、SQLite側は expected state + state_version を条件に原子的更新する。BAI Lifecycle状態とは別物である。

CREATED → INGESTING → NORMALIZING → ANALYZING → CANDIDATES_READY → PLAN_REVIEW → PLAN_APPROVED → ASSET_PREPARING → RESOLVE_ASSEMBLING → AUTO_QA → READY_FOR_MANUAL_EDIT → MANUAL_EDITING → READY_FOR_RENDER → RENDERING → RENDER_QA → COMPLETED

Side states: WAITING_RESOURCE / WAITING_HUMAN / PAUSED / FAILED。Terminal: COMPLETED / CANCELLED。Side stateはresume_to_stateを保持する。

RESUMINGはcheckpoint compatibilityを通過した場合だけ使用できる論理ブリッジで、generic transitionからの直接遷移は拒否する。永続化はside→targetを1つの原子的更新でcommitし、state_versionは2つ消費するため、クラッシュでdurable RESUMINGへ取り残されない。

| Failure | Detection | Fail-safe |
| --- | --- | --- |
| stale revision | ERR_STATE_STALE_REVISION | 更新拒否 |
| illegal transition | ERR_STATE_INVALID_TRANSITION | 更新拒否 |
| direct RESUMING | ERR_STATE_RESUME_API_REQUIRED | checkpoint APIを要求 |
| checkpoint changed | ERR_INTEGRITY_ CHECKPOINT_MISMATCH | side state維持 |
| profile substitution | ERR_INTEGRITY_ CHECKPOINT_PROFILE_MISMATCH | side state維持 |
| terminal reopen | state rule | 拒否 |

# 6. Canonical Manifest / Schema Contract

Canonical Manifest Envelopeは以下を必須とする。payloadとextensionsは作成時にcanonical JSONへsnapshotし、content_checksumをpayload canonical bytesへ結合する。呼出元が元dictや返却copyを変更してもManifest正本は変化しない。

schema_id / schema_version

manifest_id / production_job_id / revision

created_at / producer

profile_snapshot_id

source_refs / input_checksums

content_checksum

optional operation_id / idempotency_key

payload / extensions

Secret-like key、環境依存raw path、invalid SemVer、非canonical checksumはfail-closed。Envelope top-levelは安定化し、互換な追加はpayload/extensionsへ寄せる。MAJOR変更はmigration/adapterを要求する。

# 7. Asset / Rights / Logical URI

AssetはID、Job、type、Logical URI、SHA-256、rights、owner、retention、human lock、generation provenance、Evidence referencesを保持する。UNKNOWN / BLOCKED / human-lockは自動利用不可。

Logical URIは `asset://JOB-.../...` または `job://JOB-.../...`。Asset RecordではURI内Job IDがproduction_job_idと一致しなければ拒否する。Path Resolverではempty / . / .. / backslash / drive / UNC / NULを拒否し、WSL上ではrealpath後もallowlisted root配下であることを検査する。

Windows PathはWSLからはlexical translationのみ。実際のWindows I/O前のcanonical/symlink再検証はWindows実行Ownerの責任であり、TASK-001は未観測のWindows安全性をPASS扱いしない。

# 8. Integrity / Atomic Write / Idempotency

Canonical JSONはtarget directory内tempへwrite → flush/fsync → parse/schema validation → checksum → os.replace → directory fsyncの順でpromoteする。replace前の失敗はtempを削除し、既存canonicalを保持する。

Operation idempotencyはSQLite UNIQUE(job_id, idempotency_key)で保証する。同一keyの並行予約は1つのOperation IDへ収束し、foreign-key等の別IntegrityErrorをduplicate扱いしない。

# 9. Evidence / Checkpoint / Profile / Ownership

## 9.1 Product Evidence

Evidenceはappend-only JSONL。Secret-like keyはmaskし、訂正は旧recordを書き換えず、新recordのsupersedes_evidence_idで前方参照する。

## 9.2 Checkpoint

CheckpointはProduction Job ID、stage、canonical SHA-256 input/output、resume_state、Profile Snapshot ID、Manifest hash mapを持つ。保存時とresume時の双方でDBにdurably boundされたJob Profile Snapshotと一致させる。

## 9.3 Profile Snapshot / Plugin

Profile Snapshotはcanonical JSONを内部保持しchecksum-bound。rights_status、timeline_owner、write_policy、legal_hold、voice_consent、allowed_rootsはJob override不可。Product PluginはMUTATE_JOB_STATE / MUTATE_CORE_DB_SCHEMA / DIRECT_NLE_WRITEを宣言できない。

## 9.4 Timeline Ownership

AUTO_ASSEMBLYはautomation-owned、EDITOR_WORK / FINAL_MASTERはhuman-owned。双方は相手OwnerのTimelineを直接変更できず、expected revision不一致もfail-closed。

# 10. Persistence

MVP persistenceはSQLite WAL + foreign_keys。TASK-001ではVer.0.6で定義されたFoundation tableを生成する。

| Table | Purpose |
| --- | --- |
| production_jobs | Product Job state/revision/Profile binding |
| assets | Asset Registry |
| asset_versions | Asset version lineage |
| manifests | Manifest index |
| operations | Idempotent command reservation |
| checkpoints | Recovery point |
| approvals | Product approval record |
| evidence | Evidence index |
| cost_ledger | Product cost record |
| profiles | Profile registry |
| decisions | Product decision record |
| schema_migrations | DB schema version |

# 11. External Skill Intake

Owner提供のPremiere auto-edit archivesはreferences/配下のreference-only。TASK-001では実行・srcへの採用を行わず、SHA-256と静的危険構文/個人Pathを検査する。

| Archive | SHA-256 | Static result |
| --- | --- | --- |
| premiere-auto-edit.zip | 5719719068d0ed8c8675eec9159f9f23c0265d08de630097fac3458e51fddbf0 | dangerous 0 / personal pathあり |
| premiere-auto-edit-v2-corrected.zip | 57548530a79bb1108fe9d45bd25e1b4defd9ed3dcd368bc2886e2b839aad78b0 | dangerous 0 / personal path 0 |

# 12. Implementation Mapping

| Contract | Implementation |
| --- | --- |
| ID/serialization | ids.py / serialization.py |
| Error | errors.py |
| Manifest | manifest.py |
| Schema | schema_contracts.py + schemas/ |
| Asset | assets.py |
| Path | paths.py |
| Atomic write | atomic.py |
| Profile/Plugin | profile.py |
| Ownership | ownership.py |
| Checkpoint | checkpoint.py |
| Evidence | evidence.py |
| State | state.py |
| SQLite | store.py |
| External reference inspection | external_skill.py |

# 13. Implementation Critic / Corrections

| ID | Severity | Finding | Resolution |
| --- | --- | --- | --- |
| I-004 | CRITICAL | direct RESUMING bypass | checkpoint-only API |
| I-007 | CRITICAL | resume crash window | atomic logical bridge |
| I-008 | CRITICAL | Manifest mutation/checksum drift | immutable canonical snapshot |
| I-009 | CRITICAL | Profile substitution on resume | DB-bound Profile verification |
| I-010 | HIGH | cross-Job Asset URI | same-Job cross-field validation |
| I-006 | HIGH | SQLite IntegrityError misclassification | duplicate row presence check |
| I-003 | HIGH | mutable Profile config | canonical internal snapshot |
| I-001/I-002 | HIGH | path/checksum looseness | strict validators |
| I-005/I-011/I-012 | MEDIUM | schema/constructor/scanner gaps | format + fail-early + scanner hardening |

Final blocking implementation findings: 0。Findingのwaiveは行っていない。

# 14. DEV-4 Verification

| Verification | Result |
| --- | --- |
| UNIT | PASS |
| BOUNDARY_NEGATIVE | PASS |
| INTEGRATION | PASS |
| REGRESSION | PASS |
| CONTRACT | PASS |
| FAULT_INJECTION_OR_RECOVERY | PASS |
| CONSUMER_FIXTURE | PASS |
| Concurrency: idempotency | PASS |
| Concurrency: state revision | PASS |
| compileall | PASS |
| wheel build --no-build-isolation | PASS |

Final regression: 43 tests PASS（文書生成前のpre-final run）。最終Evidenceでは同一test suiteを再実行して結果を保存する。

Build isolationを使うwheel buildはsandbox package indexからbuild dependencyを取得できず失敗したが、既存installed backendを使用する `--no-build-isolation` ではwheel生成に成功。これは環境依存の取得失敗として区別する。

# 15. Residual Risk / Next Route

Windows実行Hostでのreal path / symlink境界はResolve integration TASKで実機Evidenceが必要。

DaVinci Resolve各Endpoint、timeout、Studio要件、manual fallbackは未検証。

cross-filesystem ingest durabilityは未実装。

production-scale DB performance / PostgreSQL移行は未検証。

External Provider、公開、課金等のside effectはTASK-001では未認可。

Product Design Baseline上の次推奨は `TASK-002 — Resolve Capability Spike`（historical VIDEO-TASK-002）。本書の完了はTASK-002開始・実装認可を意味せず、現在は NOT_STARTED / NOT_AUTHORIZED。

Completion Declaration — TASK-001は、詳細設計、実装、DEV-4検証、Critic修正、Project内部文書同期、Evidence、Git commit準備まで完了条件を満たした時点でCOMPLETEDとする。BAI Development OS CoreおよびOS-internal TASK-016に変更はない。