AI動画制作自動化システム

Project Overview & Roadmap — 外向け資料 Ver.1.0

CREATOR-FIRST / HUMAN-IN-THE-LOOP VIDEO AUTOMATION

編集者を置き換えるのではなく、編集者が判断するまでの準備時間を圧縮する。

Project Concept 長時間の動画素材をAIと自動処理で整理し、字幕・Scene・見どころ候補・編集計画を作成。DaVinci Resolveに「人が安全に仕上げられる自動編集Timeline」を用意する動画制作基盤です。

# 1. どんな課題を解決するか

長時間素材を最初から最後まで確認する時間が大きい

字幕・シーン整理・素材管理など、創造性より作業量に時間を取られる

AIツールを増やすほど、素材・権利・生成履歴・再現性が分散しやすい

自動編集が人間の編集を上書きすると、実運用では使いにくい

# 2. 目指すワークフロー

| STEP | 工程 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 素材投入 | 動画・音声・画像・字幕を安全に登録 |
| 02 | 解析 | 時間軸、Scene、音声、字幕を構造化 |
| 03 | 見どころ提案 | 候補区間と理由を生成 |
| 04 | 編集計画 | 採用候補をEdit Planへ整理 |
| 05 | Resolve自動配置 | 専用AUTO_ASSEMBLY Timelineへ配置 |
| 06 | 人間仕上げ | 編集者が通常のResolve作業として調整 |
| 07 | 品質確認 | 音量・字幕・映像などをQA |

# 3. このProjectの特徴

## 人間の編集を壊さない

自動生成領域と人間の仕上げ領域を分離し、再解析で手作業を勝手に上書きしない。

## 途中から再開できる

CheckpointとEvidenceで、長時間処理のやり直しコストを抑える。

## 理由を追える

字幕、Scene、候補、採否、生成素材の根拠を記録する。

## ツールを交換できる

解析AI・生成AIをAdapter化し、一社のProviderへ固定しない。

## 公開安全性も設計対象

権利、Privacy、費用、保存、品質を後付けではなくProject要件として扱う。

# 4. 現在の進捗 — 2026年8月9日

| 領域 | 状態 | 現在わかっていること |
| --- | --- | --- |
| システム基盤 | 完了 | Job State / Manifest / Asset / Evidence / Checkpoint / DB基盤を実装済み |
| DaVinci Resolve接続 | 実機確認済み | DaVinci Resolve Studio 21.0.2.4へPython Scripting接続成功 |
| Read-only Capability | 確認済み | 23項目中7項目を実機SUPPORTEDとして確認 |
| 安全な編集操作 | 検証準備済み | 専用Sandbox Projectだけを使う最小Behavioral Probeを準備 |
| WSL2↔Windows通信 | 最終検証へ | Windows-local測定後、実トポロジーの再起動/認証確認へ |

現在の方針 未測定の機能を「使えるはず」として完成扱いしません。対象PC・対象Resolve版で確認した機能から段階的にSUPPORTEDへ昇格します。

# 5. ロードマップ

| 段階 | テーマ | 到達点 |
| --- | --- | --- |
| STEP 1 | 基盤 + Resolve接続 | 状態管理、再開、安全境界、実機Capability |
| STEP 2 | 素材解析基盤 | Ingest、時間軸正規化、Scene、ASR/字幕 |
| STEP 3 | 見どころ + Edit Plan | 候補区間、スコア、目標尺、理由 |
| STEP 4 | DaVinci Resolve編集MVP | 自動Timeline、Render QA、人間Handoff |
| STEP 5 | AI生成・用途別強化 | SE/BGM/動画/TTS、DBD、縦動画 |
| STEP 6 | 公開運用 + 学習 | Privacy、Storage、Dashboard、Feedback改善 |

# 6. 最初の完成イメージ

長時間のゲーム動画を投入すると、システムが素材を確認し、字幕・Scene・見どころ候補を整理します。採用された候補をEdit Planへまとめ、DaVinci Resolveに自動編集Timelineを作成します。

編集者はそのTimelineを起点に通常どおり仕上げ、最後に品質検査を通して完成させます。AIは「最終判断を奪う存在」ではなく、「判断できる状態まで準備する自動化レイヤ」として働きます。

# 7. 今後の機能追加

Dead by Daylightなどゲーム別の見どころ検出Profile

AI効果音・BGM・生成映像の自動候補

自分の声を使ったTTSと辞書

Shorts/縦動画への安全な再構成

YouTube公開後データを利用した候補精度改善

PremiereやRemotionなど別編集経路への出力

Project Status Foundation: 完了 / Resolve Read-only実機接続: 確認済み / Sandbox編集Capability: 次Gate / 自動編集Technical MVP: 今後順次実装